- АДМИНИСТРАЦИЯ

- БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01 марта 2012 года                          №  04                с. Большая Дмитриевка

- Об образовании сельской

паводковой комиссии.

В целях организационного пропуска паводковых вод в текущем году, обеспечения надлежащей деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности животных, дорог, мостов и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории Большедмитриевского муниципального образования:

1.Образовать сельскую паводковую комиссию в составе:

- Тулипкалиев М.Н.- заместитель главы администрации

Большедмитриевского МО, председатель комиссии.

Задерко А.М.         - главный специалист администрации МО, заместитель

председателя комиссии.

Переверзева А.В.  -  ведущий специалист администрации МО,

секретарь комиссии

Члены  комиссии:

Заляднов А.А.- ИП глава КФХ (по согласованию)

Пиявин Н.И.-ИП глава КФХ «Пиявина Н.И.» (по согласованию)

Спиридонова Н.Ф.- директор МОУ СОШ  с.Большая Дмитриевка

(по согласованию)

Тулипкалиева К.А.- гл. врач Б-Дмитриевской уч. б-цы (по согласованию

Шашаев С.В.- лесничий Ширококарамышского лесхоза (по согласованию)

Графов  В.Е.- ИП глава КФХ «Графов В.Е.» (по согласованию)

2.Комиссии в срок до 25 февраля 2012 года разработать и утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2012 году на территории Большедмитриевского муниципального образования, мероприятия по подготовке прудов и других гидротехнических сооружений к приёму и пропуску паводковых вод.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Глава Большедмитриевского

муниципального образования -                                    Н.В.Щелокова

- У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Глава Большедмитриевского МО

Н.В.Щелокова

«28 »  февраля 2012 года

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2012 году

на территории администрации Большедмитриевского муниципального образования

1. Создать комиссию по обеспечению пропуска паводка 2012г

\до 20.02.2012 г.\

2. Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнить состав сил и средств, привлекаемых на противопаводковых мероприятий с предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе и в ходе  затопления.

(До 28.02.2012г.- глава  МО Н.В.Щелокова)

3. Подготовить распорядительные документы (о порядке эвакуации и людей и скота, охране имущества граждан и т.д.)

(До 28.02.2012г глава МО Щелокова Н.В.)

4. Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в 2011году.

(До 28.02.2012г-глава  МО Н.В.Щелокова)

5. Провести осмотр плотин, мостов, дамб, гидротехнических сооружений и разработать мероприятия по пропуску паводковых вод.

(До 28.02.2012г- зам. главы  администрации  МО М.Н.Тулипкалиев)

6. В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным местам, переливным плотинам и мостам не предназначенных для проезда.

(Весь период паводка – глава  МО Н.В.Щелокова)

- 5. Установить на время паводка и ледохода круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад.

(Март 2012г.- глава  МО Н.В.Щелокова)

- 6. Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб и дорог местного значения.

(До 10 марта 2012г.-  зам. главы администрации МО М.Н.Тулипкалиев)

7. Выполнить санитарную очистку возможно затопленных территорий.

(До 18 марта 2012г.- глава администрации МО Н.В.Щелокова)

8.Назначить ответственных за состояние гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования, в том числе бесхозных, для организации  контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод.

(до 03.03.2012г. глава МО Щелокова Н.В.)

- Глава  Большедмитриевского

муниципального образования                                               Н.В.Щелокова

- У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Глава

Большедмитриевского МО

Н.В.Щелокова

«15 »  февраля 2011 года

- П Л А Н

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2011году

на территории администрации Большедмитриевского муниципального образования

1. Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнить состав сил и средств, привлекаемых на противопаводковые  мероприятия с предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе и в ходе выполнения.

(До 28.02.2011г.- глава администрации МО Н.В.Щелокова)

2. Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке и безопасному пропуску паводковых вод в 2009году.

( До 28.02.2010г-глава администрации МО Н.В.Щелокова)

3. Провести осмотр плотин, мостов, дамб, гидротехнических сооружений и разработать мероприятия по пропуску паводковых вод.

( До 28.02.2010г- глава администрации МО Н.В.Щелокова)

4. В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным местам, переливным плотинам и мостам не предназначенных для проезда.

( Весь период паводка – глава администрации МО Н.В.Щелокова)

5. Установить на время паводка и ледохода круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад.

( Март 2010г- глава администрации МО Н.В.Щелокова)

6. Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб и дорог местного значения.

( До 20 марта 2009г- глава администрации МО Н.В.Щелокова)

7. Выполнить санитарную очистку возможно затопленных территорий.

( До 18 марта 2010г- глава администрации МО Н.В.Щелокова)

- Глава администрации

Большедмитриевского

муниципального образования                                               Н.В.Щелокова